MINI PROJECT

XÂY DỰNG PRODUCT BACKLOG VÀ KẾ HOẠCH SPRINT
CHO DỰ ÁN MOTOGO

Nền tảng cho thuê xe máy tự lái

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Họ và tên | Nguyễn Minh Trung |
| Lớp | CNTT5 |
| Link Trello công khai | https://trello.com/invite/b/6ad5dce69e8f6c101a863060/ATTI6358c4a01f94be8bcdcf9af187486366CE4C2DD5/motogo-nguyễn-minh-trung-cntt5 |
| Phạm vi | MVP MotoGo – Vũng Tàu và Đà Nẵng |
| Thời lượng Sprint | 2 tuần (10 ngày làm việc) |

Lưu ý hoàn thiện: tạo bảng Trello công khai theo tên “MotoGo – Họ tên – Lớp”, dán link thật vào trang này và chèn ảnh chụp màn hình bảng Trello tại Hạng mục 1. Không nộp báo cáo với phần link/ảnh còn là chỗ trống.

HẠNG MỤC 1. PHÂN RÃ EPIC – FEATURE

Ba Epic được đặt theo giá trị nghiệp vụ mà người dùng nhận được, không đặt theo tên module kỹ thuật.

| Mã Epic / Tên Epic | Giá trị nghiệp vụ | Mã Feature và tên Feature | Mã FR bao phủ |
| --- | --- | --- | --- |
| EP-01 – Tìm được xe phù hợp và đặt xe an tâm | Khách nhanh chóng tìm xe còn trống và tránh mất lượt thuê khi đang hoàn tất đặt xe. | FE-01 – Khám phá xe còn trống | FR-11, FR-12, FR-13, FR-14, FR-15 |
| EP-01 | — | FE-02 – Tạo đơn và giữ chỗ | FR-16, FR-17, FR-18, FR-20, FR-21, FR-22, FR-23, FR-24 |
| EP-02 – Giúp cửa hàng khai thác xe hiệu quả | Cửa hàng quản lý lịch xe và phản hồi đơn kịp thời, hạn chế trùng lịch. | FE-03 – Quản lý xe và lịch trống | FR-06, FR-07, FR-08, FR-09, FR-10 |
| EP-02 | — | FE-04 – Xử lý yêu cầu thuê | FR-19, FR-34, FR-35, FR-40 |
| EP-03 – Giao nhận minh bạch, giảm tranh chấp | Hai bên có bằng chứng về tình trạng xe trước và sau khi thuê. | FE-05 – Ghi nhận bàn giao và nhận lại xe | FR-26, FR-27, FR-28, FR-29 |
| EP-03 | — | FE-06 – Xử lý đánh giá và khiếu nại | FR-30, FR-31, FR-32, FR-33 |

Cấu trúc thẻ Trello cần tạo

List: Epic; Feature; Product Backlog; Sprint 1 Backlog.

Mỗi thẻ gắn đúng một nhãn cấp độ: Epic, Feature hoặc User Story; đồng thời gắn đúng một nhãn ưu tiên: Must, Should, Could hoặc Won't đối với User Story.

Thẻ Feature ghi các mã FR được bao phủ và mã Epic cha. Thẻ User Story ghi mã Feature cha, mã FR/BR truy vết và đủ sáu trường theo mẫu yêu cầu.

Sắp xếp thẻ trong Product Backlog theo thứ tự ưu tiên ở Hạng mục 6; sao chép các story được chọn sang Sprint 1 Backlog.

Ví dụ mô tả thẻ Feature

FE-02 – Tạo đơn và giữ chỗ | Epic cha: EP-01 | FR bao phủ: FR-16, FR-17, FR-18, FR-20, FR-21, FR-22, FR-23, FR-24.

HẠNG MỤC 2. DANH SÁCH USER STORY

Danh sách gồm 9 User Story, phủ các nhóm tìm kiếm/đặt xe, quản lý cửa hàng và giao nhận xe. Các story đều nằm trong phạm vi SRS.

| Mã story | User Story (Là… tôi muốn… để…) | Feature cha | Truy vết | Ưu tiên | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Là khách thuê, tôi muốn tìm xe còn trống theo thành phố và thời gian để chọn được xe phù hợp với lịch trình. | FE-01 | FR-11, BR-06, BR-07 | Must | 5 |
| US-02 | Là khách thuê, tôi muốn giữ chỗ xe đã chọn trong lúc thanh toán cọc để người khác không đặt mất xe. | FE-02 | FR-17, BR-06 | Must | 5 |
| US-03 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn xác nhận hoặc từ chối đơn thuê trong thời hạn quy định để chủ động quản lý lịch xe. | FE-04 | FR-19 | Must | 3 |
| US-04 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn xem lịch thuê tuần của toàn bộ xe để phát hiện lịch bận và tránh nhận trùng đơn. | FE-03 | FR-09, BR-06, BR-07 | Should | 3 |
| US-05 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn khai báo xe và thời gian tạm ngưng cho thuê để khách chỉ thấy xe có thể phục vụ. | FE-03 | FR-06, FR-08 | Should | 5 |
| US-06 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn chụp ảnh và ghi nhận số ki-lô-mét, mức xăng khi giao xe để có bằng chứng tình trạng ban đầu. | FE-05 | FR-26 | Must | 5 |
| US-07 | Là khách thuê, tôi muốn xác nhận biên bản giao xe bằng chữ ký điện tử để thống nhất tình trạng xe trước khi sử dụng. | FE-05 | FR-27 | Should | 3 |
| US-08 | Là vận hành viên, tôi muốn xem hồ sơ đơn và biên bản giao nhận khi xử lý khiếu nại để đưa ra kết luận có căn cứ. | FE-06 | FR-32, FR-33 | Could | 5 |
| US-09 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn xuất báo cáo doanh thu theo khoảng thời gian để theo dõi kết quả kinh doanh. | FE-04 | FR-35 | Won't | 3 |

Ghi chú: US-09 được đánh dấu Won't cho đợt phát triển MVP hiện tại, không phải vì nằm ngoài SRS; chức năng xuất báo cáo có trong FR-35 nhưng chưa ưu tiên bằng luồng tìm xe, đặt xe và giao nhận minh bạch.

HẠNG MỤC 3. BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ INVEST

Chọn US-01, US-03 và US-06 để đánh giá theo sáu tiêu chí INVEST.

| Story | Tiêu chí | Kết quả | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | I – Độc lập | Đạt | Có thể phát triển tìm kiếm trước các chức năng đánh giá/yêu thích. |
| US-01 | N – Có thể thương lượng | Đạt | Có thể thống nhất cách hiển thị kết quả mà không đổi giá trị chính. |
| US-01 | V – Có giá trị | Đạt | Giúp khách biết xe còn trống đúng thời gian cần thuê. |
| US-01 | E – Có thể ước lượng | Đạt | Phạm vi giới hạn ở thành phố, thời gian và kiểm tra lịch trống. |
| US-01 | S – Đủ nhỏ | Đạt | Có thể hoàn thành trong một Sprint với SP 5. |
| US-01 | T – Có thể kiểm thử | Đạt | Có thể kiểm tra kết quả với xe trống, xe bận và khoảng đệm. |
| US-03 | I – Độc lập | Đạt | Có thể kiểm thử phản hồi đơn sau khi có dữ liệu đơn mẫu. |
| US-03 | N – Có thể thương lượng | Đạt | Cách gửi thông báo có thể thống nhất sau, không đổi hành động xác nhận/từ chối. |
| US-03 | V – Có giá trị | Đạt | Giúp cửa hàng phản hồi và giảm thời gian chờ của khách. |
| US-03 | E – Có thể ước lượng | Đạt | Có hành động và thời hạn 15 phút rõ ràng. |
| US-03 | S – Đủ nhỏ | Đạt | Chỉ tập trung phản hồi một đơn thuê. |
| US-03 | T – Có thể kiểm thử | Đạt | Kiểm thử xác nhận, từ chối và quá hạn. |
| US-06 (bản trước) | I – Độc lập | Chưa đạt | Story ban đầu gộp giao xe, nhận xe, phí phát sinh và khiếu nại. |
| US-06 (bản trước) | N – Có thể thương lượng | Đạt | Có thể thống nhất góc chụp và trường dữ liệu theo quy định. |
| US-06 (bản trước) | V – Có giá trị | Đạt | Bằng chứng giúp giảm tranh chấp tình trạng xe. |
| US-06 (bản trước) | E – Có thể ước lượng | Chưa đạt | Phạm vi quá rộng, gồm nhiều quy trình khác nhau. |
| US-06 (bản trước) | S – Đủ nhỏ | Chưa đạt | Gộp nhiều kết quả vào một story. |
| US-06 (bản trước) | T – Có thể kiểm thử | Chưa đạt | Chưa rõ điều kiện hoàn thành riêng cho từng quy trình. |

Story được viết lại

| Nội dung | Bản trước | Bản sau |
| --- | --- | --- |
| US-06 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn xử lý giao xe, nhận xe, ghi phí phát sinh và lưu hồ sơ khiếu nại để hoàn tất toàn bộ quy trình thuê xe. | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn chụp tối thiểu 6 ảnh xe và ghi số ki-lô-mét, mức xăng khi giao xe để lưu bằng chứng tình trạng xe ban đầu. |

Đã thu hẹp story còn một người dùng, một thời điểm và một kết quả kiểm thử được. Phần nhận xe và phí phát sinh được giữ ở các yêu cầu riêng FR-28, FR-29; xử lý khiếu nại thuộc FR-32, FR-33.

HẠNG MỤC 4. ACCEPTANCE CRITERIA

Ba story có mức ưu tiên cao nhất được trình bày đủ sáu trường. Mỗi AC có đủ Given – When – Then; các điều kiện trong Then được tách riêng.

US-01 – Tìm xe còn trống

| Trường | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã story | US-01 |
| User Story | Là khách thuê, tôi muốn tìm xe còn trống theo thành phố và thời gian để chọn được xe phù hợp với lịch trình. |
| Truy vết | FR-11, BR-06, BR-07 |
| Mức ưu tiên | Must |
| Story Point | 5 |
| Acceptance Criteria | AC-01, AC-02, AC-03 |

AC-01 (luồng chính)
Given khách đã chọn thành phố, giờ nhận và giờ trả hợp lệ, When khách thực hiện tìm kiếm, Then hệ thống chỉ hiển thị xe còn trống trong toàn bộ khoảng thời gian đã chọn.

AC-02 (ngoại lệ – lịch bị chiếm)
Given một xe đã có đơn trùng thời gian, When khách tìm xe trong khoảng đó, Then xe đó không xuất hiện trong kết quả.

AC-03 (quy tắc nghiệp vụ – BR-07)
Given một xe có đơn ngay trước hoặc ngay sau khoảng khách chọn, When hệ thống kiểm tra lịch, Then hệ thống không coi xe là còn trống nếu khoảng cách giữa hai đơn nhỏ hơn 60 phút.

US-02 – Giữ chỗ xe

| Trường | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã story | US-02 |
| User Story | Là khách thuê, tôi muốn giữ chỗ xe đã chọn trong lúc thanh toán cọc để người khác không đặt mất xe. |
| Truy vết | FR-17, BR-03, BR-06 |
| Mức ưu tiên | Must |
| Story Point | 5 |
| Acceptance Criteria | AC-04, AC-05, AC-06 |

AC-04 (luồng chính)
Given khách đã chọn xe còn trống và đủ điều kiện thuê, When hệ thống tạo đơn ở trạng thái chờ thanh toán, Then hệ thống giữ xe đó trong 30 phút.

AC-05 (ngoại lệ – hết hạn)
Given đơn đang chờ thanh toán, When đã quá 30 phút mà chưa ghi nhận thanh toán cọc thành công, Then hệ thống tự động hủy đơn.

AC-06 (quy tắc nghiệp vụ – BR-06)
Given xe đang được giữ chỗ bởi một đơn chưa hết hạn, When khách khác tìm hoặc đặt xe cùng khoảng thời gian, Then hệ thống không cho tạo đơn trùng cho chiếc xe đó.

US-03 – Cửa hàng phản hồi đơn

| Trường | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã story | US-03 |
| User Story | Là chủ cửa hàng, tôi muốn xác nhận hoặc từ chối đơn thuê trong thời hạn quy định để chủ động quản lý lịch xe. |
| Truy vết | FR-19 |
| Mức ưu tiên | Must |
| Story Point | 3 |
| Acceptance Criteria | AC-07, AC-08, AC-09 |

AC-07 (luồng chính)
Given cửa hàng nhận được đơn mới, When chủ cửa hàng xác nhận trong vòng 15 phút, Then trạng thái đơn chuyển sang Đã xác nhận.

AC-08 (luồng ngoại lệ)
Given cửa hàng nhận được đơn mới, When chủ cửa hàng từ chối đơn, Then hệ thống yêu cầu lưu lý do từ chối.

AC-09 (quá hạn)
Given cửa hàng chưa phản hồi đơn mới, When hết 15 phút kể từ lúc nhận thông báo, Then đơn chuyển sang trạng thái chờ vận hành viên xử lý.

HẠNG MỤC 5. DEFINITION OF DONE

| STT | Điều kiện DoD có thể kiểm chứng | Cách kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mã nguồn của story đã được đưa vào nhánh tích hợp của nhóm. | Có/Không: thay đổi đã được tích hợp chưa? |
| 2 | Các kiểm thử đã viết cho story đều chạy đạt. | Có/Không: toàn bộ kiểm thử liên quan có đạt không? |
| 3 | Không còn lỗi mức nghiêm trọng hoặc cao được ghi nhận cho story. | Có/Không: còn lỗi nghiêm trọng/cao chưa xử lý không? |
| 4 | Acceptance Criteria của story đã được kiểm thử và đáp ứng. | Có/Không: tất cả AC đã đạt chưa? |
| 5 | Tài liệu hoặc hướng dẫn sử dụng liên quan đã được cập nhật nếu story làm thay đổi cách dùng. | Có/Không: phần tài liệu cần cập nhật đã được cập nhật chưa? |

DoD là bộ điều kiện chung để xác định mọi story đã hoàn thành ở mức có thể bàn giao. Acceptance Criteria là điều kiện riêng của từng story, xác định chức năng cụ thể phải làm đúng như thế nào.

Ví dụ: với US-02, AC-04 yêu cầu xe được giữ chỗ 30 phút khi tạo đơn thành công. DoD yêu cầu các AC của US-02 đã được kiểm thử và đều đạt; DoD không thay thế quy tắc giữ chỗ 30 phút.

HẠNG MỤC 6. PRIORITIZED PRODUCT BACKLOG

Thứ tự dưới đây là thứ tự đề xuất trên list Product Backlog của Trello, từ trên xuống dưới. Mỗi story chỉ thuộc đúng một mức MoSCoW.

| Thứ tự | Story | Ưu tiên | Lý do ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | US-01 | Must | Khách cần biết chắc xe còn trống; trực tiếp hỗ trợ mục tiêu giảm thời gian từ tìm xe đến đặt thành công xuống dưới 5 phút. |
| 2 | US-02 | Must | Giữ chỗ tránh khách mất xe khi thanh toán; hỗ trợ chốt đơn nhanh và giảm nguy cơ trùng đơn. |
| 3 | US-03 | Must | Cửa hàng phản hồi đơn trong thời hạn rõ ràng; giúp rút ngắn hành trình đặt xe và vận hành đơn đúng lịch. |
| 4 | US-06 | Must | Ảnh và thông tin tình trạng xe khi giao là bằng chứng đầu vào để giảm tranh chấp xuống dưới 3% số đơn. |
| 5 | US-04 | Should | Lịch tuần giúp cửa hàng phát hiện lịch bận, giảm nguy cơ trùng đơn và góp phần tăng tỷ lệ xe được khai thác. |
| 6 | US-05 | Should | Thông tin xe và trạng thái tạm ngưng chính xác giúp khách không mất thời gian chọn xe không thể thuê, hỗ trợ mục tiêu đặt thành công dưới 5 phút. |
| 7 | US-07 | Should | Xác nhận biên bản giúp hai bên thống nhất tình trạng xe, hỗ trợ mục tiêu giảm tranh chấp. |
| 8 | US-08 | Could | Hồ sơ tập trung hỗ trợ vận hành viên xử lý khiếu nại và giảm tranh chấp, nhưng có thể làm sau khi luồng giao nhận cơ bản hoạt động. |
| 9 | US-09 | Won't | FR-35 có trong SRS nhưng xuất báo cáo doanh thu không trực tiếp quyết định khả năng tìm/đặt xe hoặc bằng chứng giao nhận; tạm hoãn để ưu tiên ba mục tiêu MVP trong phiên bản đầu. |

Kiểm tra tỷ lệ Must: 4/9 story = 44,4%, không vượt giới hạn 50%. Won't ở đây nghĩa là chưa làm trong phiên bản/đợt ưu tiên hiện tại, không phải thêm một chức năng ngoài phạm vi SRS.

HẠNG MỤC 7. BẢNG ƯỚC LƯỢNG STORY POINT

Thang Fibonacci được sử dụng: 1, 2, 3, 5, 8, 13. Story chuẩn được chọn là US-03 = 3 SP vì phạm vi nhỏ, gồm phản hồi đơn và xử lý quá hạn.

| Story | SP | Căn cứ so sánh tương đối với story chuẩn US-03 |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Lớn hơn US-03 vì phải kiểm tra thành phố, khoảng thời gian và lịch trùng của nhiều xe. |
| US-02 | 5 | Lớn hơn US-03 vì cần quản lý thời gian giữ chỗ và phối hợp trạng thái đơn. |
| US-03 | 3 | Story chuẩn: một đơn được xác nhận/từ chối hoặc chuyển xử lý khi quá hạn. |
| US-04 | 3 | Tương đương US-03 về độ phức tạp tổng thể; chủ yếu hiển thị lịch tuần từ dữ liệu đơn. |
| US-05 | 5 | Lớn hơn US-03 vì có nhiều trường thông tin xe, ảnh và trạng thái tạm ngưng theo khoảng thời gian. |
| US-06 | 5 | Lớn hơn US-03 vì cần ghi ảnh, số ki-lô-mét và mức xăng, đồng thời lưu biên bản. |
| US-07 | 3 | Tương đương US-03; một bước xác nhận biên bản và cập nhật trạng thái theo kết quả. |
| US-08 | 5 | Lớn hơn US-03 vì phải tổng hợp nhiều hồ sơ liên quan đến đơn để vận hành viên xem xét. |
| US-09 | 3 | Tương đương US-03 ở mức cơ bản nếu chỉ xuất báo cáo theo khoảng thời gian; story được xếp Won't nên chưa chọn Sprint 1. |

Không có story nào vượt 13 SP nên không cần tách story vì lý do vượt ngưỡng này. US-06 đã được viết lại ở Hạng mục 3 để phạm vi nhỏ và dễ kiểm thử hơn.

HẠNG MỤC 8. KẾ HOẠCH SPRINT 1

8.1. Sprint Goal

Khách có thể nhanh chóng tìm được xe phù hợp và giữ được lựa chọn của mình, đồng thời cửa hàng có cơ chế phản hồi đơn kịp thời để khách yên tâm tiếp tục đặt xe.

8.2. Sprint Backlog

| Story | Mục tiêu trong Sprint | SP | Lý do chọn |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Tìm xe còn trống theo thành phố và thời gian | 5 | Là bước đầu tiên để khách tìm được xe phù hợp. |
| US-02 | Giữ chỗ xe trong thời gian thanh toán cọc | 5 | Tiếp nối tìm kiếm, giảm nguy cơ xe bị đặt trùng. |
| US-03 | Cửa hàng xác nhận/từ chối đơn và xử lý quá hạn | 3 | Hoàn thiện luồng phản hồi cơ bản sau khi khách tạo đơn. |
| Tổng |  | 13 | Velocity giả định Sprint 1 = 13 SP; tổng Sprint Backlog không vượt velocity. |

8.3. Phân rã task cho US-02

| Task | Công việc | Giờ dự kiến |
| --- | --- | --- |
| T1 | Làm rõ trạng thái đơn và điều kiện giữ chỗ 30 phút | 2 |
| T2 | Thiết kế dữ liệu đơn và thời điểm hết hạn giữ chỗ | 3 |
| T3 | Xây dựng xử lý tạo đơn và giữ chỗ xe | 5 |
| T4 | Xử lý tự động hủy đơn khi quá 30 phút chưa thanh toán | 4 |
| T5 | Kiểm thử giữ chỗ, hết hạn và ngăn đơn trùng | 4 |
| Tổng |  | 18 giờ |

8.4. Capacity cá nhân

Giả định Sprint có 10 ngày làm việc. Mỗi thành viên có thời gian làm việc thực tế khác nhau; đã trừ 20% thời gian dự phòng cho họp, hỗ trợ, lỗi phát sinh và việc ngoài kế hoạch.

| Thành viên / vai trò | Giờ tập trung mỗi ngày | Số ngày | Giờ trước dự phòng | Dự phòng 20% | Capacity thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành viên A – phát triển | 5 | 10 | 50 | 10 | 40 giờ |
| Thành viên B – phát triển | 5 | 10 | 50 | 10 | 40 giờ |
| Thành viên C – kiểm thử/tích hợp | 4 | 10 | 40 | 8 | 32 giờ |
| Tổng |  |  | 140 | 28 | 112 giờ |

Capacity thực tế của nhóm là 112 giờ. Đây là số giờ khả dụng để làm việc sau dự phòng; velocity 13 SP là giả định dùng để giới hạn lượng việc nhận vào Sprint, không phải số giờ làm việc.

PHỤ LỤC A. NHẬT KÝ VAI TRÒ

| Quyết định | Vai trò đưa ra | Căn cứ |
| --- | --- | --- |
| Ưu tiên US-01, US-02 và US-03 để hoàn thiện luồng tìm xe – giữ chỗ – phản hồi đơn. | Product Owner | Mục tiêu giảm thời gian từ tìm xe đến đặt thành công xuống dưới 5 phút; FR-11, FR-17, FR-19. |
| Dùng US-03 làm story chuẩn 3 SP; các story khác được so sánh tương đối theo độ phức tạp. | Development Team | Phạm vi US-03 rõ và nhỏ hơn US-01, US-02; dùng thang Fibonacci. |
| Trừ 20% thời gian capacity để dự phòng họp và lỗi phát sinh; theo dõi trở ngại mỗi ngày. | Scrum Master | Sprint kéo dài 10 ngày làm việc; cần tránh lập kế hoạch dựa trên toàn bộ giờ danh nghĩa. |

PHỤ LỤC B. CÂU HỎI VÀ GIẢ ĐỊNH

| Câu hỏi đặt cho khách hàng | Câu trả lời / giả định thay thế | Ảnh hưởng nếu giả định sai |
| --- | --- | --- |
| Một đơn thuê có cho phép khách đặt nhiều xe cùng lúc không? | Giả định MVP chỉ cho một xe trong mỗi đơn; mỗi xe có đơn riêng. | Nếu khách cần thuê theo nhóm, phải bổ sung luồng đặt nhiều xe và cách tính cọc/chi phí. |
| Khi cửa hàng không phản hồi đơn trong 15 phút, hệ thống nên tự hủy hay chuyển cho vận hành viên? | Theo FR-19, giả định chuyển sang trạng thái chờ vận hành viên xử lý, không tự hủy ngay. | Nếu khách hàng muốn tự hủy, cần sửa trạng thái đơn, thông báo và quy trình xử lý đơn quá hạn. |

Danh sách kiểm tra trước khi nộp

Đã thay họ tên và lớp ở trang đầu.

Đã tạo bảng Trello đúng tên, bật công khai và kiểm tra bằng cửa sổ ẩn danh.

Đã tạo đủ 4 list: Epic, Feature, Product Backlog, Sprint 1 Backlog.

Đã tạo nhãn cấp độ và nhãn ưu tiên đúng yêu cầu; story có Feature cha và mã FR/BR.

Đã sắp xếp Product Backlog theo đúng thứ tự ở Hạng mục 6.

Đã chèn ảnh chụp Trello thật vào Hạng mục 1 và dán link công khai vào trang đầu.

Đã kiểm tra lại nội dung và tên file theo mẫu giảng viên yêu cầu.